**Программа развития «Доступная среда» (2011-2020 годы)**

Как известно, ограничивает возможности человека не группа инвалидности, а именно среда.  Если  окружающая  среда  будет  абсолютно  доступна  для  инвалида,  он  сможет пользоваться  важными жизненными благами наравне  со  всеми.  Именно  эту  цель  и

преследует  Федеральная программа  «Доступная  среда на 2011-2020 годы». Реализация программы «Доступная среда» призвана обеспечить:

создание доступной среды для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения, предусматривающей комфортные  условия для обучения, воспитания и развития обучающихся;

материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым для адаптации и реабилитации обучающихся, относящихся к разным группам инвалидов и маломобильным группам населения: пандусами, кнопками вызова на входе и этажах зданий, визуальными информаторами и другими приспособлениями для инвалидов: мультисенсорная комната, комната индивидуальных занятий;

реконструкцию путей движения внутри здания,

адаптацию зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и примыкающих территорий;

оборудование школы подъемными устройствами;

оборудование спортивной площадки для инвалидов, приобретение спортивного оборудования и тренажеров для инвалидов;

приобретение специально оборудованного автотранспорта.

Целью программы является создание условий для полноценной жизни и интеграции в общество инвалидов и других маломобильных групп населения.

По программе «Доступная среда» Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Крым «Симферопольская специальная школа-интернат №2» были выделены средства в период 2014,2015 годов в размере 3910924,00   рублей, в том числе на капитальный ремонт 2400000,00 рублей, на приобретение оборудования – 1510924,00 рубля.

 В рамках расходования этих средств были осуществлены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    Группа работ | Объем работ (в натуральном измерении) | Фото |
| Капитальный ремонт для создания доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Симферопольская специальная школа-интернат №2» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Федько, 4/29 | 1)Ремонт маршей лестницы, ремонт ступеней и замена их облицовки, установка новых поручней лестничных маршей, маркировка ступеней и поручней с применением тактильных предупредительных указателей.2) Демонтаж дверей лестничной клетки и установка противопожарных дверей, шириной открывающегося полотна 1200 мм с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах с устройством задержки закрывания на 5 секунд.3) Устройство для подъема и перемещения инвалидов гусеничного подъемника с устройством для него, закрывающегося помещения в объеме лестничной клетки.4) Ремонт внутренней отделки помещения тамбура, подъем уровня пола для обеспечения беспрепятственного перемещения инвалидов на колясках.5) Устройство пандуса по фасаду с поворотной площадкой (1,5\*1,5) и с продольным уклоном 1:20. Установка ограждений с поручнями в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.6) Устройство крыльца 2,2\*2,8 м., козырька над входом в здание, над пандусом, над крыльцом и поворотной площадкой.7) На пандусе устройство колесоотбойников и облицовка поверхности противоскользящей плиткой.8) Перепланировка помещений санузла 3 этажа с приведением его в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012. Установка новых перегородок, монтаж новых дверей, облицовка стен, окраска потолков, облицовка пола противоскользящей плиткой.9) Устройство 3-х паркомест для автотранспорта инвалидов. |  |

|  |
| --- |
| **Приобретение оборудования, инвентаря, мебели:** |
| Наличие выбранного в установленном законодательством порядке подрядчика |  Имеется |
| Наименование подрядчика | ЗАО «Проектно-внедренческий центр «Развитие образования и социальной среды» |
| Информация о порядке произведенного выбора подрядчика | решение межведомственной рабочей группы по утверждению технических характеристик на приобретение специального оборудования для общеобразовательных организаций и заключение договоров на его приобретение (Протокол заседания № 4 от 23.10.2014) |
| Наличие заключенного контракта на проведение мероприятий |  Есть |
| Реквизиты заключенного контракта | От 27.10.2014г. № 7 |
| Стороны контракта | Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым и ЗАО «Проектно-внедренческий центр «Развитие образования и социальной среды» |
| Срок исполнения по контракту | 01.04.2015г. |
| Цена контракта (руб.) | 102 740 959,00 |
| Стоимость оплаченных по контракту работ (руб.) | 102 740 959,00 |
| Остаток подлежащих оплате работ (руб.) | 0,00 |
| Процент готовности | 100 |

|  |
| --- |
| Укрупненное техническое задание |
| № | Группа оборудования, инвентаря, мебели | Объем оборудования (в натуральном измерении) | Срок поставки и монтажа | Текущее состояние | Фото |
| 1 | Оборудование для слабослышащих обучающихся | 1 комплект | До 01.04.2015г. | Выполнено полностью | D:\Рабочий стол\ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2\Доступная СРЕДА Отчеты\фото оборудования\Фото № 9 русск.яз.jpg |
| 2 | Звукоусиливающее оборудование для слабослышащих обучающихся | 1 комплект | До 01.04.2015г. | Выполнено полностью |  |
| 3 | Оборудование для обучающихся с нарушениями речи | 1 комплект | До 01.04.2015г. | Выполнено полностью |  |
| 4 | Комплект оборудования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1 комплект | До 01.04.2015г. | Выполнено полностью | - |
| 5 | Кабинет психолога для детей с нарушениями интеллекта | 1 комплект | До 01.04.2015г. | Выполнено полностью |  |

В Школе –интернате были проведены мероприятия по созданию необходимых условий  для  обучения и полноценного развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Это:

1. Имеется  пандус с внутреннего двора учреждения с соблюдением нормативных требований.

2. Расширены дверные проёмы входа в помещение учебного корпуса, в школьную столовую и  установлены  новые двери.

3. Имеется реабилитационное оборудование для инвалидов.

4. Переоборудованы помещения санузлов учебного корпуса с целью приспособления их к использованию маломобильными группами населения.

5. Имеется механический подъемник для использования маломобильными группами населения.

   Эти и ряд других мероприятий создают оптимальные условия для обучения детей-инвалидов  и других маломобильных групп населения.

   В школе проводятся мероприятия по адаптации  детей-инвалидов и детей-с ОВЗ, которые учитывают особенности в развитии таких детей и их потребности в обучении и социализации.

   Главная задача программы «Доступная среда» - создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на качественное образование,  полноценное участие в общественной жизни реализуется всем комплексом мероприятий, проводимых в образовательном учреждении в плановом порядке.